- Conversión Directa: Se apaga el sistema viejo y se enciende el nuevo. Es la más barata pero la más riesgosa (si falla el nuevo, no hay respaldo).

- Conversión en Paralelo: Ambos sistemas funcionan al mismo tiempo por un período. Es la más segura porque siempre hay un respaldo, pero es la más costosa (doble carga de datos, doble esfuerzo del personal).

- Estudio Piloto: Se implementa primero en una sola área (ej. una sucursal). Si funciona bien, se extiende al resto.

- Enfoque por Fases: El nuevo sistema se instala por partes o módulos de forma gradual.